# Sub-comp 0.7.9 — DORA Baseline (Lead Time + Deploy Frequency)

Ngày: 2026-05-10 Scope: Đo 2 trong 4 metric DORA từ pipeline CI/CD đã chạy thực tế ở Buổi 0.7. CFR (Change Failure Rate) + MTTR (Mean Time to Restore) sẽ làm ở Phase 2 Observability khi đã có Prometheus + Alerting. Method: Lab-first — kéo timestamp thật từ gh run, git log ở 2 repo shopxpress-pro-app (CI) + shopxpress-pro-deploy (CD bot commit), tính delta giữa các stage. KHÔNG dùng tool chuyên dụng (Sleuth, LinearB) — manual để hiểu cơ chế.

## 1. Lead Time for Changes — Mẫu commit 4a2cfe4 → 179d0aa

Định nghĩa DORA (Accelerate, Forsgren et al.): khoảng thời gian từ lúc code được commit đến khi code chạy thật trong production.

Trong Lab A++ định nghĩa cụ thể: - Start: commit timestamp của developer ở branch dev (git commit author time). - End: pod K8s với image tag mới ở trạng thái Ready phục vụ traffic ở namespace dev (proxy production vì stg/prd parked replicas=0).

### 1.1 Timeline e2e đo được

Dữ liệu nguồn: - git log --pretty='%H %aI' ở repo app cho commit dev. - gh run view 25623592092 cho build-push. - gh run view 25623618163 cho bump-tag. - git log ở repo deploy cho bot commit. - ArgoCD sync time đo lại bằng kubectl get events -n argocd (memory ghi ~12s sau hard refresh, fallback poll mặc định 3p).

| # | Event | UTC | Δ from commit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commit 4a2cfe4 author (dev branch test/bump-tag-e2e) | 2026-05-10T08:02:38Z | 0 |
| 2 | PR #6 squash merge → main 179d0aa (build-push run created) | 08:04:11Z | +1m33s |
| 3 | build-push job gateway started | 08:04:22Z | +1m44s |
| 4 | build-push job gateway completed (image sha-179d0aa lên ECR) | 08:05:28Z | +2m50s |
| 5 | Bot commit 6324dc4 ở repo deploy (bot: bump gateway dev → sha-179d0aa) | 08:05:44Z | +3m06s |
| 6 | bump-tag run completed | 08:05:49Z | +3m11s |
| 7a | ArgoCD detect commit + sync (auto poll mặc định 3p worst-case) | ~08:08:44Z | +6m06s |
| 7b | Pod gateway-dev-* 2/2 Running sha-179d0aa (rolling ~30-60s) | ~08:09:14Z | ~6m36s |

Lead Time observed ≈ 6m36s với ArgoCD poll mặc định.

### 1.2 Stage breakdown (tách 4 phase rõ ràng)

| Stage | Owner | Time | % total | Optimization |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Code review + merge (PR open → squash to main) | Human | 1m33s | 23% | Lab 1 dev nên ngắn — production thực tế ~hours-days, đây là “non-deterministic” component |
| B. CI build + scan + push ECR | GHA | 1m17s | 19% | Cache buildx GHA scope per service, Trivy scan parallel — đã optimal cho 1 service nhỏ |
| C. CD bot bump tag (workflow_run → git push deploy) | GHA bot | 21s | 5% | SSH deploy key ngay khi build-push success, race-safe với rebase retry 3x |
| D. ArgoCD sync + rolling update | ArgoCD | ~3m25s | 53% | Bottleneck. Webhook thay vì poll giảm xuống <30s. Sub-comp Buổi 14 sẽ làm |

Insight: nửa thời gian Lead Time trong baseline này là chờ ArgoCD poll. Một webhook GitHub → ArgoCD Application refresh sẽ đưa Lead Time xuống ~3m30s (chỉ stage A+B+C+rolling). Đó là lý do production GitOps nghiêm túc luôn dùng webhook.

### 1.3 Phân loại DORA (theo State of DevOps Report)

| Tier | Lead Time |
| --- | --- |
| Elite | < 1 hour |
| High | 1 day - 1 week |
| Medium | 1 week - 1 month |
| Low | > 1 month |

→ Elite (~6m). Lưu ý: sample size = 1 commit, lab service nhỏ chỉ có Go vet + race test, không có integration test phức tạp. Production thực tế Lead Time thường 30m-2h tier Elite vì test suite + manual approval gate.

## 2. Deploy Frequency — Window 2026-05-10

Định nghĩa DORA: tần suất deploy thành công vào production.

Trong Lab A++: 2 cách đếm.

### 2.1 Đếm “successful CI deploys to ECR”

gh run list --workflow=build-push.yml --limit 50 \
  --created '2026-05-10' \
  --json event,conclusion \
  --jq '[.[] | select(.event=="push" and .conclusion=="success")] | length'
# → 3

3 push:main success runs trong window 5h45m (02:21 UTC → 08:05 UTC):

| Run ID | SHA | Event | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25617817394 | 666191c | push:main | success | PR #2 merge — build-push initial setup, chưa có bump-tag → image lên ECR nhưng pod chưa update |
| 25623443738 | 5a22e28 | push:main | success | bump-tag fail (workflow_run không pick code mới) → image lên ECR, pod chưa update |
| 25623592092 | 179d0aa | push:main | success | e2e PASS — bot bump tag → pod live |

→ 3 deploys to ECR / day ≈ 0.52/hour tốc độ build.

### 2.2 Đếm “successful e2e deploys to dev pod”

Chỉ run 25623592092 sinh ra pod sha mới Running thật → 1 deploy/day.

### 2.3 Phân loại DORA

| Tier | Deploy Frequency |
| --- | --- |
| Elite | On-demand, multi/day |
| High | Weekly - daily |
| Medium | Monthly - weekly |
| Low | < monthly |

- Theo định nghĩa “deploy to production” strict: High (1/day).

- Theo định nghĩa “deploys initiated” (bao gồm cả ECR build): Elite biên (3/day).

Caveat: sample 1 ngày không đủ baseline. Khuyến nghị: rolling window 7 ngày sau khi promotion path stg/prd ở Buổi 14 vận hành, lúc đó Deploy Frequency mới meaningful.

## 3. Cách đo lặp lại (script hoá tương lai)

# Lead Time của 1 commit
COMMIT_SHA=4a2cfe4
APP_REPO=DVM1987/shopxpress-pro-app
DEPLOY_REPO=DVM1987/shopxpress-pro-deploy

# Stage A: commit timestamp
COMMIT_TS=$(gh api "repos/$APP_REPO/commits/$COMMIT_SHA" --jq '.commit.author.date')

# Stage B: build-push run for merge SHA (cần map dev SHA → main SHA bằng PR)
PR_NUM=$(gh pr list --repo "$APP_REPO" --search "$COMMIT_SHA" --state merged --json number --jq '.[0].number')
MERGE_SHA=$(gh pr view "$PR_NUM" --repo "$APP_REPO" --json mergeCommit --jq '.mergeCommit.oid')
BUILD_DONE=$(gh run list --workflow=build-push.yml --commit "$MERGE_SHA" --json updatedAt --jq '.[0].updatedAt')

# Stage C: bot commit ở deploy repo (search by image tag prefix sha-<7chars>)
TAG=sha-$(echo $MERGE_SHA | cut -c1-7)
BOT_COMMIT_TS=$(gh api "repos/$DEPLOY_REPO/commits?per_page=20" \
  --jq ".[] | select(.commit.message | contains(\"$TAG\")) | .commit.author.date" | head -1)

# Stage D: pod ready (cần Prometheus query hoặc kubectl events archive)
# Phase 2 Observability sẽ dùng kube-state-metrics:
#   kube_pod_status_ready{namespace="dev",pod=~"gateway-.*"} == 1
# kết hợp với image:tag label.

Sub-comp Buổi 10 (Phase 2 Observability) sẽ wire metric này tự động vào Grafana dashboard “DORA Lead Time”.

## 4. Limitations baseline 0.7.9

- Sample size n=1 cho Lead Time, n=3 cho Deploy Frequency → variance không xác định, KHÔNG đại diện. Cần ≥ 1 tuần production cadence.

- Stage A (PR review) không deterministic — phụ thuộc cycle developer/reviewer. Lab 1 người nên ~1m33s không representative.

- CFR + MTTR chưa đo — cần Prometheus alert + incident timeline. Phase 2.

- Promotion path stg/prd manual — Deploy Frequency thực sự “to prod” sẽ < 1/day cho đến khi Buổi 14 canary tự động hoá.

- ArgoCD poll vs webhook — baseline dùng poll mặc định 3p. Webhook chưa setup → Lead Time stage D inflate gấp 3-4 lần realistic.

## 5. Closure Buổi 0.7

| Sub-comp | Status |
| --- | --- |
| 0.7.1 | DONE (Postgres-backed Go monorepo + Dockerfile + compose) |
| 0.7.2 | DONE (3 ECR repo Immutable + AES-256 + Lifecycle + Registry scan) |
| 0.7.3 | DONE (GHA OIDC IdP + IAM Role + trust pull_request) |
| 0.7.4 | DONE (build-push.yml matrix + Trivy 0.35.0 + arm64→amd64 fix) |
| 0.7.5 | DONE (ArgoCD chart 9.5.12 v3.4.1 non-HA + IngressGroup HTTPS) |
| 0.7.5b | DONE (Bitnami PG x2 + ESO + golang-migrate Job) — IaC commit 1f03228 2026-05-10 |
| 0.7.6 | DONE (3 Helm chart + library + values per-env, 9/9 lint+render PASS) |
| 0.7.7 | DONE (ApplicationSet matrix 3×3 = 9 App + AppProject + 3 NS) |
| 0.7.8 | DONE (bot bump-tag SSH key e2e PASS commit→pod 6-7p) |
| 0.7.9 | DONE 2026-05-10 — Lead Time ~6m36s + Deploy Freq baseline 3/day |

Buổi 0.7 CI/CD baseline CLOSED 2026-05-10.

State LIVE đầy đủ: - 9/9 ArgoCD App Synced + Healthy - gateway-dev pod sha-179d0aa HTTP 200 + e2e API PASS (products 200, orders 201) - 3 repo Git: shopxpress-pro (IaC), shopxpress-pro-app (code), shopxpress-pro-deploy (manifest) - Cost runtime ~$0.30/h ~$215/tháng

## 6. Câu phỏng vấn Senior 5+ rút từ 0.7.9

- “Lead Time của bạn đo từ đâu đến đâu, và stage nào là bottleneck?” — Trả lời: từ commit author timestamp ở dev branch tới pod Ready ở namespace prod. Bottleneck của baseline lab này là Stage D (ArgoCD poll 3p) chiếm 53%, fix bằng webhook giảm xuống <30s.

- “Vì sao đo Deploy Frequency trên build success thay vì merge to main?” — Vì merge to main không guarantee image push thành công (Trivy gate có thể fail HIGH/CRITICAL). Build success là proxy đáng tin hơn. Strictest definition là pod Ready với image mới — đó mới là “deploy thực sự”.

- “DORA classification của bạn dựa trên sample size bao nhiêu, và tại sao quan trọng?” — n=1 cho Lead Time, n=3 cho Deploy Frequency → không đại diện. State of DevOps Report dùng survey ≥1000 dev rolling 6 tháng. Production thực tế cần rolling window 7-30 ngày, đo theo team chứ không phải repo.

- “Khác biệt giữa Lead Time for Changes (DORA) và Cycle Time (Lean) là gì?” — DORA Lead Time bắt đầu từ commit, không tính requirement → design → review → coding. Cycle Time Lean tính từ “work started” (ticket “in progress”). DORA dễ đo automation, Cycle Time đòi hỏi tooling Jira/Linear.

- “Tại sao nửa thời gian Lead Time của bạn nằm ở ArgoCD sync, và bạn fix thế nào trong production?” — Vì poll mặc định 3 phút. Fix bằng webhook GitHub → ArgoCD argocd-server /api/webhook endpoint. Auth bằng shared secret. Sub-comp Buổi 14 sẽ làm khi tới canary cần precise Lead Time.

- “Nếu CFO hỏi ‘DORA tier mình ở đâu’, bạn trả lời sao mà không bị phản đối?” — Trả lời theo strict definition (deploy to production with verified Ready pod) — High tier 1/day baseline. KHÔNG inflate bằng cách đếm CI builds. Show breakdown 4 stage để CFO thấy đâu là eng cost vs human cost.